**ОТЧЕТ**

**(ежеквартальный)**

**о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,**

**по состоянию на 01.01.2019 года (нарастающим итогом)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование проектов** | **Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)** | **Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии**  | **Сведения об объемах финансирования** | **Исполнено на 01.01.2019 года (нарастающим итогом)** | **Исполнено за последний квартал 2018 года** | **Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта (рублей)** |
| **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)\*** | **За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)\*** | **За счет средств внебюджетных источников****(рублей) \*** | **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)** | **За счет средств внебюджетных источников****(рублей)** | **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)** | **За счет средств внебюджетных источников****(рублей)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Приведение пожарных водоемов в дер. Верхние Осельки к нормам и требованиям пожарной безопасности (углубление и очистка, организация подъезда для забора воды)  | м 2 | 476 | 394000 | 369060,12 | 21939,88 | 3000 | 394000 | 369060,12 | 21939,88 | 3000 | 394000 | 369060,12 | 21939,88 | 3000 | 0 |
| Организация освещения 12 (двенадцати) пожарных водоемов по адресу ЛО, Всеволожский р-н, д. Верхние Осельки | шт. | 12 | 75086 | 72317,28 | 2768,72 | 0 | 75086 | 72317,28 | 2768,72 | 0 | 75086 | 72317,28 | 2768,72 | 0 | 0 |
| Установка заграждений (отбойник ж/б столбы б/у) по адресу ЛО, Всеволожский р-н, дер. Верхние Осельки. | шт. | 20 | 32914 | 29622,60 | 3291,40 | 0 | 32914 | 29622,60 | 3291,40 | 0 | 32914 | 29622,60 | 3291,40 | 0 | 0 |
| Монтаж и ремонт линий освещения и электропередач в дер. Верхние Осельки (замена голых проводов на СИП, монтаж линий наружного освещения и светильников) | м /шт. | 880/59 | 624000 | 593000 | 28000 | 3000 | 624000 | 593000 | 28000 | 3000 | 624000 | 593000 | 28000 | 3000 | 0 |
| **Итого** | х | х | 1126000 | 1064000 | 56000 | 6000 | 1126000 | 1064000 | 56000 | 6000 | 1126000 | 1064000 | 56000 | 6000 | 0 |

\* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Глава администрации муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_А.Г.Ананян\_\_\_  |  |  |  |  |  |
|  (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |
| Руководитель финансового органа муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_Н.В. Лахно\_ |  |  |  |
|  (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |
| Исполнитель \_Тараненко Д.М. (81370) 52-730 |  |  |  |  |  |  |
|  (фамилия, инициалы, номер телефона) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

М.П.

Приложение

к ежеквартальному отчету

 на 01.01.2019 года

**Ежеквартальный отчет**

**Администрации муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты»)**

**по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование проектов и мероприятий по их реализации** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** | **Состояние исполнения** |
| 1. **Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы):**
 |
| 1.1 | Приведение пожарных водоемов в дер. Верхние Осельки к нормам и требованиям пожарной безопасности (углубление и очистка, организация подъезда для забора воды) |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Сентябрь-октябрь 2018 года | Администрация МО «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | исполнено |
| 1.1.2. | Выполнение работ | октябрь 2018 года | Подрядная организация | углубление и очистка пожарных водоемов, организация подъезда для забора воды | исполнено |
| 1.1.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | ноябрь 2018 года | Администрация МО «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области,Старосты  | Акт приема-передачи | исполнено |
| 1.2 | Организация освещения 12 (двенадцати) пожарных водоемов по адресу ЛО, Всеволожский р-н, д. Верхние Осельки |  |  |  |  |
| 1.2.1 | заключение договора на выполнение работ | ноябрь 2018 года | Администрация МО «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Заключение договора | исполнено |
| 1.2.2 | Выполнение работ | Ноябрь 2018 года | Подрядная организация | освещения 12 (двенадцати) пожарных водоемов | исполнено |
| 1.2.3 | Приемка и оплата объекта в порядке, установленном муниципальным договором | Ноябрь 2018 года | Администрация МО «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи | исполнено |
| 1.3 | Установка ограждений (отбойник ж/б столбы б/у) по адресу ЛО, Всеволожский р-н, дер. Верхние Осельки. |  |  |  |  |
| 1.3.1 | заключение договора на выполнение работ | ноябрь 2018 года | Администрация МО «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Заключение договора | исполнено |
| 1.3.2 | Выполнение работ | Ноябрь- 2018 года | Подрядная организация | Установка ограждений | исполнено |
| 1.3.3 | Приемка и оплата объекта в порядке, установленном муниципальным договором | Ноябрь- 2018 года | Администрация МО «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи | исполнено |
| 2. | Монтаж и ремонт линий освещения и электропередач в дер. Верхние Осельки (замена голых проводов на СИП, монтаж линий наружного освещения и светильников) |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | ноябрь 2018 года | Администрация МО «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | исполнено |
| 2.2. | Выполнение работ | Ноябрь-декабрь 2018 года | Подрядная организация | Монтаж и ремонт линий освещения и электропередач в дер. Верхние Осельки | исполнено |
| 2.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | декабрь 2018 года | Администрация МО «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области,Старосты  | Акт приема-передачи | исполнено |
| 1. **Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы)**
 |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | октябрь-декабрь 2018 года | Администрация МО «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Выполнение муниципального контракта | исполнено |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Не позднее 3 числа следующим за отчетным | Администрация МО «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области | исполнено |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | октябрь-декабрь 2018 года | Администрация МО «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур | Исполнено |