ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

о достижении значения целевых показателей результативности и о расходах бюджета муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, источником финансового обеспечения которых является субсидия из областного бюджета Ленинградской области, предоставляемая в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления» по состоянию на 01.01.2019года

(нарастающим итогом)

| Наименование мероприятия | Плановые показатели результативности использования субсидии в соответствии с соглашением | Фактические показатели результативности использования субсидии | Сведения об объемах финансирования | Исполнено на 01.01.2019 (нарастающим итогом) | Исполнено за последний квартал 2018 года | Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Ремонт линий электропередач наружного освещения (замена голых проводов на СИП), монтаж линий наружного освещения и светильников в д. Рохма | Шт./ м. | 48/1750 | 1 000000 | 909090 | 90910 | 1 000000, 00 | 909090 | 90910 | 1 000000 | 909090 | 90910 | 0 |
| Монтаж линий наружного освещения и светильников в д. Кискелово | Шт./ м. | 48/1750 | 513050 | 466410 | 46640 | 513050 | 466410 | 46640 | 513050 | 466410 | 46640 | 0 |
| Итого |  |  | 1513050 | 1375500 | 137550 | 1513050 | 1375500 | 137550 | 1513050 | 1375500 | 137550 | 0 |

| Глава администрации поселения: _________ _А.Г. Ананян (подпись) (фамилия, инициалы) Руководитель Финансового органа: _________ Н.В. Лахно (подпись) (фамилия, инициалы) Исполнитель: _Д.М. Тараненко 8(81370)52723 (фамилия, инициалы) (номер телефона) |  |
| --- | --- |

## Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

на «01» января 2019г.

Ежеквартальный отчет

Администрации муниципального образования «Лесколовское сельское поселение»

Всеволожский муниципальный район Ленинградской области о ходе реализации плана

мероприятий («дорожной карты») по достижению целевых

показателей результативности использования субсидии

мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых

показателей результативности использования субсидии

|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Реализация мероприятий муниципальной программы |
| 1. | Ремонт линий электропередач наружного освещения (замена голых проводов на СИП), монтаж линий наружного освещения и светильников в д. Рохма |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Август 2018 года | Администрация МО «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | исполнено |
| 1.2. | Выполнение работ | Август – октябрь 2018 года | Подрядная организация | Ремонт линий электропередач наружного освещения (замена голых проводов на СИП), монтаж линий наружного освещения и светильников в д. Рохма | исполнено |
| 1.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Октябрь 2018 года | Администрация МО «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, Старосты | Акт приема-передачи | исполнено |
| 2. | Монтаж линий наружного освещения и светильников в д. Кискелово |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Август 2018 года | Администрация МО «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | исполнено |
| 2.2. | Выполнение работ | Август-октябрь 2018 года | Подрядная организация | Монтаж линий наружного освещения и светильников в д. Кискелово | исполнено |
| 2.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Октябрь 2018 года | Администрация МО «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, Старосты | Акт приема-передачи | исполнено |
| II. Контроль за реализацией муниципальной программы |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | октябрь-ноябрь 2018 года | Администрация МО «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Выполнение муниципального контракта | исполнено |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Не позднее 3 числа следующим за отчетным | Администрация МО «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области | исполнено |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | Июль-август 2018 года | Администрация МО «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур | исполнено |

Глава администрации поселения

___________/А.Г. Ананян/

МП