Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

по состоянию на 01.07.2018года

Ежеквартальный отчет

Администрации муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

о ходе реализации плана

мероприятий («дорожной карты») по достижению целевых

показателей результативности использования субсидии

мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых

показателей результативности использования субсидии

|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Реализация мероприятий муниципальной программы |
| 1. | Ремонт линий электропередач наружного освещения (замена голых проводов на СИП), монтаж линий наружного освещения и светильников в д. Рохма |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | июнь-июль 2018 года | Администрация МО «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | не исполнено, планируется к исполнению в установленные сроки |
| 1.2. | Выполнение работ | Июль-октябрь 2018 года | Подрядная организация | Ремонт линий электропередач наружного освещения (замена голых проводов на СИП), монтаж линий наружного освещения и светильников в д. Рохма | не исполнено, планируется к исполнению в установленные сроки |
| 1.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | октябрь-ноябрь 2018 года | Администрация МО «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, Старосты | Акт приема-передачи | не исполнено, планируется к исполнению в установленные сроки |
| 2.1. | Монтаж линий наружного освещения и светильников в д. Кискелово |  |  |  |  |
| 2.2. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | июнь-июль 2018 года | Администрация МО «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | не исполнено, планируется к исполнению в установленные сроки |
| 2.3. | Выполнение работ | Июль-октябрь 2018 года | Подрядная организация | Монтаж линий наружного освещения и светильников в д. Кискелово | не исполнено, планируется к исполнению в установленные сроки |
| 2.4. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | октябрь-ноябрь 2018 года | Администрация МО «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, Старосты | Акт приема-передачи | не исполнено, планируется к исполнению в установленные сроки |
| II. Контроль за реализацией муниципальной программы |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | октябрь-ноябрь 2018 года | Администрация МО «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Выполнение муниципального контракта | не исполнено, планируется к исполнению в установленные сроки |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Не позднее 3 числа следующим за отчетным | Администрация МО «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области | Ежеквартальный отчет по освоению объемов на 01.07.2018 года подготовлен |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | октябрь-ноябрь 2018 года | Администрация МО «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур | Корректировка не требуется |

Глава администрации поселения

_______________/А.Г. Ананян/

МП