ОТЧЕТ

о достижении значения целевых показателей результативности и о расходах бюджета муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, источником финансового обеспечения которых является субсидия из областного бюджета Ленинградской области, предоставляемая в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения за 2019 г

| Наименование мероприятия | Плановые показатели результативности использования субсидии в соответствии с Соглашением, шт, м | Фактические показатели результативности использования субсидии | Сведения об объемах финансирования | Исполнено за 2019год | Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Соглашение № 3/47 от 18.02.2019 г |
| Монтаж и ремонт линий освещения и электропередач в дер. Верхние Осельки | 1 082 948,00 | 1 028 800,00 | 54 148,00 | 1 082 948,00 | 1 028 800,00 | 54 148,00 | 0 |
| Установка светильников | 35 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена голых проводов на СИП | 1000 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Услуги спецтехники | 3 000,00р | 3 000,00р |  |  |  |  |  |  |  |
| Соглашение № 41/147 от 05.06.2019 г |
| Реконструкция уличного освещения по ул. Красноборской в д. Лесколово Всеволожского района Ленинградской области | 1 050 144,00 | 997 636,80 | 52 507,20 | 1 050 144,00 | 997 636,80 | 52 507,20 | 0 |
| Замена старых светильников на энергосберегающие | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| Трудовое участие | 18 000,00 | 18 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация уличного освещения в районе домов № 105, 106, 107, 112, 2 в п. Осельки, Всеволожского района | 619 614,00 | 588 633,20 | 30 980,80 | 619 614,00 | 588 633,20 | 30 980,80 | 0 |
| Установка опор | 15 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка энергосберегающих светильников | 15 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| Соглашение № 156/1.0-27 от 10.06.2019 г |
| Приобретение и установка оборудования (блока электродных элементов и мембран электролиза № 1 МБЭ-50) на водоочистной станции в д. Лесколово, Всеволожского района | 820 000,00 | 820 000,00 | 0,00 | 820 000,00 | 820 000,00 | 0,00 | 0 |
| Электролизер | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |