|  |  | УТВЕРЖДЕН распоряжением комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области от 31 октября 2018 года №67 (приложение 5) (Форма) |
| --- | --- | --- |

ОТЧЕТ

(годовой)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области» и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,

за 2018 год

| Наименование проектов | Утверждено средств (рублей) из: | Поступило средств (рублей) из: | Расходы, подтвержденные документами (рублей) из: | Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта, подлежащий возврату в областной бюджет (рублей) | Принятые бюджетные обязательства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областного бюджета* | бюджета муниципального образования* | внебюджетных источников* | областного бюджета | бюджета муниципального образования | внебюджетных источников | областного бюджета | бюджета муниципального образования | внебюджетных источников |  | Контрагент | Номер и дата договора | Наименование работ | Сумма договора, рублей | Выполнено работ, рублей | Номер, дата акта выполненных работ | Фактическое значение целевого показателя результативности предоставления субсидии (в % к плановому *) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Приведение пожарных водоемов в дер. Верхние Осельки к нормам и требованиям пожарной безопасности (углубление и очистка, организация подъезда для забора воды) | 369060,12 | 21939,88 | 3000 | 369060,12 | 21939,88 | 3000 | 369060,12 | 21939,88 | 3000 | 0 | ИП Журавлева Ольга Сергеевна | МК №0145300025418000013 От 04.10.2018 | Приведение пожарных водоемов в дер. Верхние Осельки к нормам и требованиям пожарной безопасности (углубление и очистка, организация подъезда для забора воды) | 391000 | 394000 | №1 От 31.10.2018 | 100 |
| Организация освещения 12 (двенадцати) пожарных водоемов по адресу ЛО, Всеволожский р-н, д. Верхние Осельки | 72317,28 | 2768,72 | 0 | 72317,28 | 2768,72 | 0 | 72317,28 | 2768,72 | 0 | 0 | ООО «Зетта Люкс» | Договор №55/4 От 01.11.2018 | Организация освещения 12 (двенадцати) пожарных водоемов по адресу ЛО, Всеволожский р-н, д. Верхние Осельки | 75086 | 75086 | №169 от 13.11.2018 | 100 |
| Установка заграждений (отбойник ж/б столбы б/у) по адресу ЛО, Всеволожский р-н, дер. Верхние Осельки. | 29622,60 | 3291,40 | 0 | 29622,60 | 3291,40 | 0 | 29622,60 | 3291,40 | 0 | 0 | ООО «Зетта Люкс» | Договор №56/4 От 01.11.2018 | Установка заграждений (отбойник ж/б столбы б/у) по адресу ЛО, Всеволожский р-н, дер. Верхние Осельки | 32914 | 32914 | №170 от 13.11.2018 | 100 |
| Монтаж и ремонт линий освещения и электропередач в дер. Верхние Осельки (замена голых проводов на СИП, монтаж линий наружного освещения и светильников) | 593000 | 28000 | 3000 | 593000 | 28000 | 3000 | 593000 | 28000 | 3000 | 0 | ООО «Зетта Люкс» | МК №0145300025418000020 от 07.12.2018 | Монтаж и ремонт линий освещения и электропередач в дер. Верхние Осельки (замена голых проводов на СИП, монтаж линий наружного освещения и светильников) | 621000 | 624000 | №190 от 13.12.2018 | 100 |
| Итого | 1064000 | 56000 | 6000 | 1064000 | 56000 | 6000 | 1064000 | 56000 | 6000 | 0 | Х | Х | Х | 1126000 | 1126000 | Х | Х |

* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

| Глава муниципального образования ___________ Ананян А.Г. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |
| Руководитель финансового органа муниципального образования ___________ Лахно Н.В. |  |  |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |
| Исполнитель __Тараненко Д.М, 88137052730 |  |  |  |  |  |  |
| (фамилия, инициалы, номер телефона) |  |  |  |  |  |  |  |

# М.П.