

АДМИНИСТРАЦИЯ

**ЛЕСКОЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

14.05.2025 г. № 376

д. Верхние Осельки

Об утверждении плана подготовки к отопительному периоду 2025-2026 г. в сфере теплоснабжения на территории Лесколовского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2024 г. № 311-Ф3 "О внесении изменений в Федеральный закон "О теплоснабжении", с учетом требований новых Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить план подготовки к отопительному периоду 2025-2026 г. в сфере теплоснабжения на территории Лесколовского сельского поселения, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника сектора ЖКХ и благоустройства Иванова М.Ю.

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации Лесколовского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области «Лесколовские вести» и на официальном сайте Лесколовского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области - www.лесколовское.рф .

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

Глава администрации А.Ф. Толмаче

Приложение

к постановлению администрации

Лесколовского сельского поселения

Всеволожского муниципального района

Ленинградской области

от 14.05.2025 № 376

ПЛАН  
подготовки муниципального образования Лесколовского сельского поселения  
Всеволожского муниципального района Ленинградской области к отопительному периоду 2025 – 2026 годов

**1.Анализ прохождения трех предыдущих отопительных периодов:**

1.1. Отопительный период 2022-2023г.г.

Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям:64

Длительность отопительного периода, сутки:247

Аварийные ситуации – 40 на внешних сетях, 87 на внутренних сетях.

1.2. Отопительный период 2023-2024г.г.

Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям:64

Длительность отопительного периода, сутки:227

Аварийные ситуации – 20 на внешних сетях, 105 на внутренних сетях.

1.3. Отопительный период 2024-2025г.г.

Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям:64

Длительность отопительного периода, сутки:

Аварийные ситуации – 15 на внешних сетях, 74 на внутренних сетях.

**2. Погодные условия**:

Средняя температура наружного воздуха за отопительный период,0 С:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май |
| ОЗП  2021-2022 | 7,0 | 8,0 | -1 | -8 | -6 | -10 | 1 | 3 | 12 |
| ОЗП  2022-2023 | 8,0 | 8,0 | 1 | -4 | -5 | -2 | -2 | 5 | 10 |
| ОЗП  2023-2024 | 14,0 | 6,0 | 1 | -5 | -3 | -3 | -2 | 7 | 12 |
| ОЗП  2024-2025 | 12,0 | 6,0 | 1 | -3 | -5 | -5 | -1 | 5 | 11 |

**3. План подготовки к отопительному периоду 2025 – 2026 г. г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий, работ | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| 1. | Разработка и утверждение порядка (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании. (После утверждения в течении 5 рабочих дней размещается на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет») | до 01.04.2025 |  |
| 2. | Разработка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду муниципального образования | не позднее 15.05.2025 |  |
| 3. | Разработка и утверждение актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования | до 01.07.2025 |  |
| 4. | Проведение рабочего совещания совместно с теплоснабжающими организациями для выработки единого подхода к оценке состояния коммуникаций и тепловых контуров зданий. | не позднее 10.06.2025 |  |
| 5. | Создание комиссии по обеспечению готовности к отопительному периоду | до 15.08.2025 |  |
| 6. | Разработка программы проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, содержащей информацию о лицах, подлежащих оценке обеспечения готовности, описание прав и обязанностей членов комиссии, сроки и график проведения оценки готовности и оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду | до 15.08.2025 |  |
| 7. | Размещение комиссией на официальном сайте в сети «Интернет» уведомления о сроках проведения оценки готовности | Не позднее чем за 20 календарных дней до дня начала оценки готовности |  |
| 8. | Осуществление оценки готовности обеспечения готовности теплоснабжающих организаций, тепло сетевых организаций, потребителей тепловой энергии и управляющих организаций к отопительному периоду | до 01.11.2025 |  |
| 9. | Составление актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. для потребителей тепловой энергии. | не позднее 10.09.2025 |  |
| 10. | Составление актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. для теплоснабжающих и теплосетевых организаций | не позднее 25.10.2025 |  |
| 11. | Выдача паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 г.г. для потребителей тепловой энергии. | не позднее 15.09.2025 |  |
| 12. | Выдача паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. для теплоснабжающих и теплосетевых организаций | не позднее 01.11.2025 |  |
| 13. | Получение паспорта обеспечения готовности муниципального образования к отопительному периоду 2025-2026 г.г | не позднее 20.11.2025 |  |
| 14. | Опубликование сводной информации о результатах оценки обеспечения готовности с указанием проверяемого лица, уровня готовности и индекса готовности на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет» | до 01.12.2025 |  |