**Ежеквартальный отчет**

**Администрации МО «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области**

**о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)**

**по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта»)**

**по достижению целевых показателей результативности использования субсидии по состоянию на 01 июля 2016 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** | **Состояние исполнения** |
| 1. **Реализация мероприятий муниципальной программы** | | | | | |
| 1. | Монтаж наружного освещения улиц Садовая, Советская, Дачная, Железнодорожная, пер. Лесной в д. Верхние Осельки |  | Заместитель главы администрации |  |  |
| 1.1. | Подготовка документации | Апрель 2016 года | Заместитель главы администрации | Составление аукционной документации и технического задания | Выполнено |
| 1.2. | Проведение электронного аукциона | Май 2016 года | Заместитель главы администрации | Определение  подрядчика | Отчет по состоянию на 01.07.2016г. сдан |
| 1.3. | Заключение контракта | Май-июнь 2016года | Заместитель главы  администрации | Заключение контракта с подрядчиком | Контракт в стадии подписания |
| 2. | Строительно-монтажные работы | Июнь-август 2016 года | Заместитель  главы администрации | установка столбов – 10 шт., прокладка кабеля СИП – 2000 м, установка кронштейнов на столбы - 75 шт.,  монтаж светильников на кронштейны – 75 шт. | В соответствии с условиями муниципального контракта |
| 1. **Контроль за реализацией муниципальной программы** | | | | | |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | Август-сентябрь 2016 года | Заместитель главы администрации | Выполнение  Муниципального контракта | В соответствии с условиями муниципального контракта |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Не позднее 3 числа следующим за отчетным | Заместитель главы администрации | Мониторинг освоения финансовых средств | Не позднее 3 числа следующим за отчетным |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | Май 2016 года | Заместитель главы администрации | Приведение документации в соответствии с результатами конкурсных процедур | Корректировка не требуется |

Глава администрации поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_/А.Г.Ананян/

МП