# Приложение № 1

# к решению Совета депутатов

МО «Лесколовское сельское поселение»

Всеволожского  района Ленинградской области

От 20.01.2014 г.  №2

# План

первоочередных мероприятий по предупреждению причинения вреда окружающей среде, жизни и здоровью населения на территории Муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области

на период 2014-2016 годы

| № п/п | Наименование проблем и мероприятия по решению | Действия/меры по снижению воздействия для выполнения | Ответственный исполнитель | Сроки выполнения мероприятия | Примерная стоимость Руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Лесколовское сельское поселение Всеволожского района Ленинградской области» (В соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "О водоснабжении и водоотведении" и Постановления Правительства Российской Федерации от 05 сентября 2013 г. №782 | 1этап - Подготовка Технического задания на разработку «Схемы водоснабжение и водоотведение Муниципального образования. II этап- Провести конкурс на разработку схемы III этап- Приступить к сбору исходных данных для разработки схемы, заключить муниципальный контракт на разработку схемы | Администрация муниципального образования | В 2014 году подготовить ТЗ и провести конкурс на разработку схемы. В 2014-2015 году разработать схему | IIIэтап – до 2 500 000 |
| 2. | Разработка целевой долгосрочной программы «Комплексное развитие инженерной инфраструктуры МО « Лесколовское сельское поселение» (Основание: Федеральный закон № 210 -ФЗ от 30.12.2004 (с дополнениями и изменениями) ) | 1этап – Подготовка Технического задания на разработку целевой долгосрочной программы «Комплексное развитие инженерной инфраструктуры МО II этап - Подготовка и проведение конкурса по отбору исполнителя и заключение контракта III этап- сбор исходных данных и разработка программы | Администрация муниципального образования | 1 этап -2014 год | до 2 000 000 |
| 3. | Источниками электромагнитного излучения являются линии электропередач, антенны и ретрансляторы | Периодическое проведение обследований с целью оценки уровня радиации и электромагнитного излучения | Электросетевые организации | ежегодно |  |
| 4. | Подготовка исходных материалов по включению в паспорт безопасности территории МО дополнительной информации с учетом особенностей территории в соответствии с п. 5 приказом МЧС № 484 от 25.10.2004 | Включение дополнительных мероприятий в паспорт безопасности территории МО | Администрация муниципального образования | 2014 г |  |
| 5. | Выполнение мероприятий по устранению потенциальных экологических и санитарно-эпидемиологических угроз: |  |  |  |  |
| 5.1. | На основании проведенного обследования территории и выданных рекомендаций требуется: 1) Реконструкция существующих очистных сооружений | 1этап -Оборудование 4-х скважин системами бактерицидной обработки воды (УФО) | Администрация муниципального образования | 2014 -2015 | 540000х4 = 2160000 |
| 5.2. | 2) Отсутствие санитарных зон в районе водозаборных скважин, бесконтрольный сток поверхностных вод, в том числе с территории кладбища, требует срочного обустройства санитарно - защитной зоны скважин, периметра охраны и системами безопасности | 1 этап Выполнить работы и мероприятия в соответствии с САНПин 2.14.1110-02 «Зона санитарной охраны источника водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и САНПин 2.15.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения». | Организация осуществляющая эксплуатацию водозаборных скважин. | 2014-2015 | 543000х4; 100000х4 = 2572000 |
| 5.3. | В соответствии с федеральным законом « О недрах» провести работы по изучению запасов недр и получению разрешения на право пользования недрами (лицензии) | 1 этап. Определить организацию – заказчика по проведению работ. II этап Получение разрешения (лицензии) на изучение и подсчет запасов недр. III этап. Подготовить необходимые документа на получение лицензии на право пользования недрами и обратиться за получением лицензии в уполномоченные органы Роснедра | Администрация муниципального образования | 1 этап и II этап – 2014 год III этап- 2014-2016 г.г. | 1800000 |
| 5.4. | Выполнение работ по организации отвода ливневых стоков с территории кладбища пос. Нижние Осельки, | 1 этап Выполнение обваловки (дренажной канавы) по периметру кладбища. II этап Строительство очистных сооружений ливневой канализации с бактерицидной обработкой стока | Администрация муниципального образования | 2014-2015 год | 12186000 |
| 5.5. | Организация выполнения мероприятий по приведению в соответствие с санитарными нормами территории скотомогильника у пос. Хиттолово | 1 этап Выполнить обваловку территории скотомогильника с обработкой обеззараживающими реагентами. II этап Выполнение работ по строительству ливневой канализации со строительством очистных сооружений ливневой канализации с бактерицидной обработкой стоков. | Администрация муниципального образования | 1 этап -2014 II этап -2015 -2016 г. | 15 186 000 |
| 6. | Разработка схемы теплоснабжения МО. Основание : Федеральный закон № 190-ФЗ . и Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «Об утверждении требований к схемам теплоснабжения» | 1 этап. Сбор исходных данных и подготовка обоснования для разработки схемы. II этап -.Подготовка и проведение конкурса по отбору исполнителя и заключение контракта III этап- сбор исходных данных и разработка программы. | Администрация муниципального образования | Первый и второй этапы -2014г. | 450 000 |
| 7. | Проведение комплексной оценки соответствия мероприятий по предупреждению причинения вреда окружающей среде указанных в схемы санитарной очистки территории МО |  | Администрация муниципального образования | 2014 г |  |
| 8. | Проведение информационно-правовых мероприятий (семинаров) в целях формирования правовой культуры населения, по направлениям: экологическая культура, социальная ответственность, порядок обращений граждан по фактам нарушений прав человека, подготовка граждан к действиям в чрезвычайных ситуациях | по отдельному плану | Администрация муниципального образования | постоянно |  |
| 9. | Организация работы по ликвидации экологической безграмотности населения | по отдельному плану | Администрация муниципального образования | постоянно |  |
| 10. | Организация работы в школах и детских садах по вопросам внедрения экологической культуры | по отдельному плану | Администрация муниципального образования | постоянно |  |
| 11. |  |  |  |  |  |
| 12 | Проведение работ по строительству объектов инженерной инфраструктуры населенных пунктов муниципального образования первой очереди |  |  |  |  |
| 12.1 | Обеспечение водоснабжением поселка ж/д станции Осельки | 1 этап Заказ и разработка проектной и сметной на строительство водоводов, повысительной насосной станции и накопительных резервуаров чистой воды II этап Строительство водоводов, повысительной насосной станции и резервуаров чистой воды. | Администрация муниципального образования | 1этап - 2014-1215 II этап – 2015-2016 | 14151600 |
| 12.2 | Строительство модульных биологических очистных сооружений канализации пос. Лехтуси | 1 этап Заказ и разработка проектной и сметной на строительство КОС II этап Строительство КОС | Администрация муниципального образования | 1 этап- 2014 год II этап – 2015 год | 14370000 |
| 12.3 | Строительство КОС п. ж/д станции Осельки и д. Хиттолово | 1 этап Заказ и разработка проектной и сметной на строительство КОС II этап Строительство КОС | Администрация муниципального образования | 1 этап- 2014 год II этап – 2015-2016 год | 15934000 |
| 13. | Внедрение инновационных технологий и оборудования | При строительстве, реконструкции и модернизации объектов инженерной инфраструктуры и Промышленного строительства. | Организации – застройщики, | постоянно |  |
| 14. | Организация и проведение муниципальных экологических субботников |  | Администрация муниципального образования | ежегодно |  |
| 15. | Организация централизованных мест сбора и временного хранения (накопление транспортной партии) отходов различных классов опасности. | Выделение мест под сбор и временное, обустройство площадки (бетонирование), заключения договора с полигоном для хранения и переработки мусора и транспортировка на полигон. | Администрация муниципального образования | постоянно |  |